## Slide 1: V1.1 developer需求分析

## Slide 2
文档管理
一键工程
编译构建
安全扫描
沙箱演练
部署包制作
镜像制作
个人中心
认证鉴权
管理门户
容器部署
开发者门户
权限管理
API管理
离线安装
配置管理
日志管理
监控
运营/运维
工具链
项目管理
统计分析
用户管理
代码管理
多语言SDK
门户
支撑
PG
文件
存储
Redis
沙箱管理
其他
开发者平台架构功能视图
已完成
V1.1
未完成
应用发布
镜像上传
日志下载
虚机部署
管理门户
审核管理
插件上传/下载
应用开发
样例代码
在线调测
应用商店
测试认证
应用集成
模拟器
远程登录
开发指导
能力中心
V1.1目标
优化部署调测：日志下载，提升应用本地调测能力
虚机支持：打通虚机申请、测试、打包、发布等流程
管理面开发：项目管理、沙箱环境管理、能力中心管理
开发指导界面：端到端的指导文档，包括如何使用mep的能力进行服务注册发现、路由转发以及SDK的使用
VNC远程登录：容器和虚机支持VNC远程登录
CSAR包优化：支持镜像包信息，相关资源定义
可视化配置：部署文件可视化配置

## Slide 3
Develoepr平台V1.1需求
创建工程
资源管理
部署测试
本地开发
上传镜像
部署配置
虚机部署支持
提升SDK的可用性和易用性
指导界面开发
模拟器插件升级优化（poC）
可视化部署配置
Csar包配置镜像信息、资源定义
Csar包支持打包镜像文件
VNC远程登陆
日志下载
提升应用本地调测能力
自动资源释放
支持本地上传镜像
支持项目管理
沙箱环境管理：支持增删改
能力中心管理
系统管理

## Slide 4
Story标题 | 描述 | 工作量（k） | 优先级 | 迭代 | 
支持本地上传镜像，后台将镜像上传到developer镜像仓库中 |  | 0.5 | 高 | 迭代三 | 贺龙飞，张海龙
Csar包支持保存镜像包，部署文件修改镜像地址 |  | 1 | 高 | 迭代二 | 贺龙飞，张海龙
Csar包结构优化 |  | 0.5 | 高 | 迭代二 | 张海龙
支持部署文件可视化配置 | Pod、 service可配置 | 1.5 | 高 | 迭代一，迭代二 | 贺龙飞，邹玲莉
可视化配置界面设计和开发 | 前台界面设计和开发 | 1.5 | 高 | 迭代一，迭代二 | 贺龙飞，邹玲莉
VNC远程登陆 | 前台界面的设计，后台接口实现 | 2 | 高 | 迭代一 | 蔡舒豪
日志下载 | 日志实时展示 | 0.5 | 高 | 迭代二 | 蔡舒豪
Develoepr提示详细的错误信息，如端口配置错误，网络不匹配，镜像拉取失败等错误以及修改建议 | 根据错误信息提取关键信息，并给出修改建议 | 0.5 | 高 | 迭代一 | 蔡舒豪
部署结果，展示端口、协议等信息 |  |  |  | 迭代二 | 蔡舒豪
自动资源释放 | 部署测试后，一段时间后自动释放资源（机机接口） | 0.2 | 中 | 迭代三 | 蔡舒豪
平台管理增强---系统管理面界面开发 | 新增管理员权限界面 | 0.3 | 高 | 迭代一 | 陈辉 孙友伟
支持项目管理 | 查看所有的项目 | 0.8 | 高 | 迭代一二 | 陈辉 孙友伟
支持配置沙箱环境 | 新增，删除沙箱节点 | 0.8 | 高 | 迭代一二 | 陈辉 孙友伟
支持查看沙箱环境的使用情况 | 操作记录 | 0.8 | 高 | 迭代一二 | 陈辉 孙友伟
支持能力中心管理 | 增删平台服务 | 1 | 高 | 迭代一二 | 陈辉 孙友伟
能力中心提升SDK的可用性和易用性 | 本地SDK使用指导 | 1 | 高 | 迭代一 | 张海龙
模拟器，插件升级 | 增强模拟器，模拟mep能力，插件升级到1.0：样例代码，包结构 | 3 | 中 | 迭代三 | 张海龙，蔡舒豪
样例界面开发 | 前台界面设计，样例文档编写 | 1 | 高 | 迭代二 | 张海龙，邹玲莉

## Slide 5
虚机支持
Story标题 | 描述 | 工作量（k） | 优先级 | 迭代 | 
Develoepr支持创建虚机项目 |  | 0.3 | 高 | 迭代二 | 张海龙
Developer支持虚机资源和系统选择并创建虚机 | 虚机的规则列表 | 1.5 | 高 | 迭代三 | 张海龙 邹玲莉
Develoepr支持vnc远程登录到vm，并支持上传文件到vm |  | 1.5 | 高 | 迭代三 | 蔡舒豪
Developer支持生成qcow2虚机镜像通过lcm |  | 1.5 | 高 | 迭代三 | 贺龙飞，邹玲莉
应用发布时，支持虚机应用包的生成 |  | 1 | 高 | 迭代三 | 陈辉
developer国际化 | 能力中心国际化 | 1.5 | 高 |  | 周文敬、张海龙

## Slide 6
总：Vue写的前端不能直接发起SSH通信，需要传给后端，由后端发起SSH通信
前端：Vue前端使用Xterm.js实现界面，利用WebSocket建立通信（由于Webssh需要实时数据交互，选用长连接的WebSocket）
后端：使用现有的SpringBoot，解析前端命令，利用JSch发起SSH
1. 提供应用远程登录（如VNC）运维能力

## Slide 7
2. 提升应用本地调测能力，如端口配置错误，网络不匹配，镜像拉取失败等错误以及修改建议 ，日志下载
整理常见的部署失败原因，lcm可以返回失败原因，给出修改建议
部署结果详情：测试节点IP，端口号、协议信息
日志：pod日志（kubectl describe pods podname ）
自动释放资源：目前存在token失效问题
IP：http://119.8.47.5:32115
远程调测

## Slide 8
https://119.8.47.5:30204/lcmcontroller/v1/tenants/{tenant_id}/app_instances/{appinstid}/pods/desc
获取pod部署详情

## Slide 9
常见的部署失败原因

## Slide 10
部署yaml可视化配置
配置pod信息、service信息：支持配置多个pods，service。Pods支持多容器部署，容器支持配置：Command、环境变量、Ports、资源大小（memory、cpu）。
3. 提供可视化配置

## Slide 11
4. 提升SDK/API可获得性与易用性，结合example-app
1. 开发指导界面：端到端的指导文档，包括本地开发，如何使用mep的能力进行服务注册发现、路由转发。SDK的使用。
2. 测试多语言SDK的可用性，并制作成对应语言的安装包maven、pypi、 go module
涉及服务：服务治理、人脸识别。
以服务治理为例
主流语言SDK自动生成
客户端源码
在线API 文档
模拟器
Maven
Go Module
PyPi
SDK仓库
OpenAPI
Yaml/Json
开发者平台能力中心
本地开发
服务文档
通过在线模拟器，和服务文档熟悉API接口
下载对应语言的SDK
本地安装
应用开发指导

## Slide 12
5.Csar包结构修改
新结构
│ app-name.mf
│
├─APPD
│ │ TOSCA_VNFD.meta
│ │
│ └─Definition
│ MainServiceTemplate.yaml
│
├─Artifacts
│
├─Image
│ │ SwImageDesc.json
│ └─appName.zip
│ └─appName
│ appNameImages1.tar
│ appNameImages2.tar
│
└─TOSCA-Metadata
TOSCA.meta
name：镜像名:版本 version：镜像版本
architecture：架构
swImage:
不包含镜像包：镜像地址

## Slide 13
topology_template.node_templates.Simple_VNF，用于定义VNF的基本信息，其中vnfd_id与metadata中的vnfd_id保持一致，其余数据默认
修改topology_template.node_templates中对Vdu.Compute的定义，以logic + 数字的形式命名。sw_image_data描述pod下的所有镜像。。
当存在多个pods时，以logic0、logic1的形式定义多个Vdu.Compute对象
Pods下所有镜像名+版本
架构

## Slide 14
配置镜像地址

## Slide 16
系统管理开发
支持配置沙箱环境
支持增删改平台服务能力
支持项目管理(待定)
用户管理支持管理员角色，develoepr平台有管理员有一下权限：

## Slide 17
能力中心

## Slide 18
沙箱管理

## Slide 19
Developer-BE
Developer-FE
UPF
Openstack
MEP
APPLCM
APP
APP
应用调测
应用调测：
1.支持分配虚机（选择规则，Guest OS）
2.支持VNC远程登录到虚机
3.支持开发者上传应用软件包
4.调测完成后（用户确保该虚机已经正确部署好APP）支持对VM打包镜像操作
应用发布：
1.保持能力发布，DNS规则设置。
2.对虚机应用进行按照虚机打包方式进行打包。
应用发布
虚机支持
Notes: https://zhuanlan.zhihu.com/p/36997098

## Slide 21
规格设置：
网络设置：
基本设置：
取消
确定
申请资源

## Slide 22
下载

## Slide 24
developer-fe
developer-be
applcm
openstackplugin
OpenStack
申请虚机
选择虚机规格
申请虚机
申请虚机(csar包)
申请虚机
申请虚机
分配边缘沙箱
上传文件
VM
上传文件
上传文件(上传到特定目录下)
打包镜像
打包镜像
打包镜像（是否异步）
打包镜像
打包镜像
工具准备
部署cloud-init工具
VNC远程登录
VNC远程登录
下载镜像

## Slide 25
申请虚机资源参数
架构
规则名字
Cpu
内存
系统盘
数据盘
Ai加速
Gpu
镜像操作系统
版本
网络设置
虚机名
用户名密码
Csar包模板
HOT模版

## Slide 26
接口名称 | Method | 接口URI | 请求体 | 响应体 | 关键实现
获取所有虚机申请的资源详情接口 | GET | /mec/developer/v1/vm/resources | { “userId”: “string”, } | { “vmRegulation”: [{ “regulationId”: “string” “architecture”: “string”, “name”: “string”, “description”: “string”, “memory”: “string”, “cpu”: “string”, “memory”: “string”, “systemDisk”: “string”, “virtualDisk”: “string”, “GPU”: “string”, “otherAbility”: “string” }], “vmSystem":[{ “systemId”: “string”, “operateSystem”: “string”, “version”: “string”, “systemBit”: “string”, “systemDisk”: “string” }], “vmNetwork”:[{ “networkId”: “string”, “networkN6”: “string”, “networkMep”: “string”, “networkInternet”: “string” }] } | 
虚机资源详情接口

## Slide 27
接口名称 | Method | 接口URI | 请求体 | 响应体 | 关键实现
创建申请虚机接口 | POST | /mec/developer/v1/projects/projectId/vm-config | { “vmRegulation”: {}， “vmSystem”: {}， “vmNetwork": {}, “basicSetting”: { “vmName”: “string”, “username”: “string”, “password”: “string”} } | { “vmId”: “string”, “projectId": "string", “vmRegulation”: {}， “vmSystem”: {}， “vmNetwork": {}, “basicSetting”: { “vmName”: “string”, “username”: “string”, “password”: “string”} “status”: “string”, “appInstanceId": "string", “testDate": "string", “host”: “string” “log” : “string”, } | 根据选择的虚机资源，生成相应的csar包， 发送csar包给lcm，lcm解析并创建虚机（异步） lcm返回虚机的信息(lcm的返回哪些信息) 当前进度 虚机创建状态 Vnc地址
删除虚机接口 | DELETE | /mec/developer/v1/projects/projectId/vm-config | { “testId”: “string”, “userId”: “string”, “projectId": "string", } | true | 向lcm发送删除虚机信息接口
获取虚机接口 | GET | /mec/developer/v1/projects/projectId/vm-config/vmId |  | [{ “vmId”: “string”, “projectId": "string", “vmRegulation”: {}， “vmSystem”: {}， “vmNetwork": {}, “basicSetting”: { “vmName”: “string”, “username”: “string”, “password”: “string”} “status”: “string”, “packageId": "string", “testDate": "string", “host”: “string” }] | 新增接口
接口设计: 创建虚机接口设计

## Slide 28
接口名称 | Method | 接口URI | 请求体 | 响应体 | 关键实现
虚机镜像导出 | POST | /mec/developer/v1/project/vm/import | { “userId”: “string”, “vmTestId”: “string”, “projectId": "string", } | true | 调用lcm下载镜像生成接口（返回id） 根据imagesid调用lcm获取生成状态，（异步操作） 返回值：状态信息: running,building Runing: chunkNum: 20 调用lcm下载镜像接口 参数：imagesId，File，Size 将镜像打包到csar包里
获取镜像导出状态 | GET | /mec/developer/v1/project/vm/stutas | { “userId”: “string”, “vmTestId”: “string”, “projectId": "string", } | { “vmName”: “string, “images”: “string” “progress”: “string” “stutas”: “string” “log”: “string } | 生成、下载、打包
虚机镜像包下载 | GET | /mec/developer/v1/project/vm/download | { “userId”: “string”, “vmTestId”: “string”, “projectId": "string", } | Binary output | 
向虚机上传文件接口 | POST | /mec/developer/v1/project/vm/files | { “userId”: “string”, “vmTestId”: “string”, “projectId": "string", “file”: “MultipartFile” } | { "fileId": "string", "fileName": "string", "userId": "string", "uploadDate":"2020-09-14T09:03:17.084", "filePath": "string", "temp": false } | 
接口设计: 虚机部署镜像导出接口

## Slide 29
虚机数据库
CREATE TABLE tbl_ptoject_vm_create (
vm_test_id varchar(50) NOT NULL,
project_id varchar(50) DEFAULT NULL,
vm_regulation varchar(50) DEFAULT NULL,
vm_system varchar(50) DEFAULT NULL,
vm_network varchar(50) DEFAULT NULL,
basic_setting varchar(50) DEFAULT NULL,
host varchar(50) DEFAULT NULL,
status varchar(50) DEFAULT NULL,
package_id varchar(50) DEFAULT NULL,
test_date varchar(50) DEFAULT NULL,
log varchar(50) DEFAULT NULL,
CONSTRAINT tbl_ptoject_vm_create _pkey PRIMARY KEY (test_id)
);

## Slide 30
CREATE TABLE tbl_vm_regulation (
regulation_id varchar(50) NOT NULL,
architecture varchar(50) DEFAULT NULL,
name varchar(50) DEFAULT NULL,
description varchar(50) DEFAULT NULL,
cpu varchar(50) DEFAULT NULL,
memory varchar(50) DEFAULT NULL,
system_disk varchar(50) DEFAULT NULL,
virtual_disk varchar(50) DEFAULT NULL,
GPU varchar(50) DEFAULT NULL,
other_ability varchar(50) DEFAULT NULL,
CONSTRAINT tbl_ptoject_vm_regulation_pkey PRIMARY KEY (regulation_id)
);
CREATE TABLE tbl_vm_system (
system_id varchar(50) NOT NULL,
operate_system varchar(50) DEFAULT NULL,
version varchar(50) DEFAULT NULL,
system_bit varchar(50) DEFAULT NULL,
system_disk varchar(50) DEFAULT NULL,
CONSTRAINT tbl_ptoject_vm_system _pkey PRIMARY KEY (system_id)
);
CREATE TABLE tbl_vm_network (
network_id varchar(50) NOT NULL,
network_type varchar(50) DEFAULT NULL,
description varchar(50) DEFAULT NULL,
CONSTRAINT tbl_ptoject_vm_network _pkey PRIMARY KEY (network_id)
);

## Slide 31
新增接口
上传镜像接口
可视化配置接口
日志下载接口
VNC远程登陆接口
获取所有项目接口
新增、删除、查询沙箱环境、沙箱环境操作日志接口接口
上传，修改，删除平台服务接口
新增&修改数据库
沙箱环境操作日志
保存可视化部署信息
虚机部署测试信息
虚机资源列表信息
新增接口
虚机部署测试接口
虚机上传文件接口
虚机镜像打包接口
申请虚机接口

## Slide 32
接口设计
接口名称 | Method | 接口URI | 请求体 | 响应体 | 关键实现
可视化配置文件接口 | POST | /mec/developer/v1/deploy/ | { "deployYamls": [ { "apiVersion": "string", "kind": "string", "metaData": { "name": "string", "namespace": "string", "labels": { "app": "string", "svc": "string" } }, "spec": { "containers": [ { "name": "string", "image": "string", "imagePullPolicy": "string", "env": [ { "name": "string", "value": "string" } ], "ports": [ { "containerPort": 0 } ], "command": "string" } ] } | { "fileId": "string", "fileName": "string", "url": "string", "userId": "string", "uploadDate":"2021-0125T07:19:27.512Z", "filePath": "string", "temp": false } | 根据用户输入的配置信息生成相应的部署yaml，并展示在界面
修改配置文件接口 | PUT | /mec/developer/v1/deploy/ | 同上 | 同上 | 
可视化配置接口

## Slide 33
接口名称 | Method | 接口URI | 请求体 | 响应体 | 关键实现
远程登录 | POST | /mec/developer/v1/hosts/vnc | { “projectId": "string", “userId": "string", “testId”: “string” } | true | 
日志下载 | POST | /mec/developer/v1/files/log | { “projectId": "string", “userId": "string", “testId”: “string” } | binary output | Lcm提供部署日志接口
接口设计

## Slide 34
接口名称 | Method | 接口URI | 请求体 | 响应体 | 关键实现
获取所有项目 | POST | /mec/developer/v1/system/projects | { “projectId": "string", “userId": "string", “testId”: “string” } |  | 管理员权限，只需查看，不能修改
新增沙箱环境 | POST | /mec/developer/v1/system/hosts | { "hostId": "string", "name": "string", "address": "string", “user_name": "string", “password": "string", “config_id”: “string”, "architecture": "string", "status": "NORMAL", "ip": "string", "protocol": "string", "port": 0, "portRangeMin": 0, "portRangeMax": 0 } | { "hostId": "string", "name": "string", "address": "string", “user_name": "string", “password": "string", “config_id”: “string”, "architecture": "string", "status": "NORMAL", "ip": "string", "protocol": "string", "port": 0, "portRangeMin": 0, "portRangeMax": 0 } | 接口已实现，界面设计和开发
修改沙箱环境 | PUT | /mec/developer/v1/system/hosts | { "hostId": "string", "name": "string", "address": "string", “user_name": "string", “password": "string", “config_id”: “string”, "architecture": "string", "status": "NORMAL", "ip": "string", "protocol": "string", "port": 0, "portRangeMin": 0, "portRangeMax": 0 } | { "hostId": "string", "name": "string", "address": "string", “user_name": "string", “password": "string", “config_id”: “string”, "architecture": "string", "status": "NORMAL", "ip": "string", "protocol": "string", "port": 0, "portRangeMin": 0, "portRangeMax": 0 } | 接口已实现，界面设计和开发
删除沙箱环境 | DELETE | /mec/developer/v1/system/hosts | { "hostId": "string", “userId": "string" } | true | 接口已实现，界面设计和开发
接口设计: 系统管理员接口设计

## Slide 35
接口名称 | Method | 接口URI | 请求体 | 响应体 | 关键实现
获取所有沙箱环境 | GET | /mec/developer/v1/system/hosts | { “userId": "string" } | [{ "hostId": "string", "name": "string", "address": "string", “user_name": "string", “password": "string", “config_id”: “string”, "architecture": "string", "status": "NORMAL", "ip": "string", "protocol": "string", "port": 0, "portRangeMin": 0, "portRangeMax": 0 } ] | 接口已实现，界面设计和开发
沙箱环境操作日志接口 | GET | /mec/developer/v1/system/hosts/logs | { “userId": "string“ } | { “logId": "string", “userName": "string", “projectName": "string", “appInstancesId": "string", “projectId": "string", “time": "string", "status": "NORMAL“, "operation": “instantiate“ } | 

## Slide 36
接口名称 | Method | 接口URI | 请求体 | 响应体 | 关键实现
上传平台服务能力 | POST | /mec/developer/v1/system/capability | { “one_level_name": "string", “one_level_name_en": "string", “two_level_name": "string", “two_level_name_en": "string", "type": "OPENMEP", "description“: "string", "description_en“: "string", "capabilityDetailList": [ { "service": "string", "service_en": "string", "version": "string", "description": "string", "description_en": "string", "provider": "string", "api_file_id": "string", "guide_file_id": "string", "guide_file_id_en": "string", "port": 0, "host": "string", "protocol": "string", "userId": "string"} ] } | { “one_level_name": "string", “one_level_name_en": "string", “two_level_name": "string", “two_level_name_en": "string", "type": "OPENMEP", "description“: "string", "description_en“: "string", "capabilityDetailList": [ { "service": "string", "service_en": "string", "version": "string", "description": "string", "description_en": "string", "provider": "string", "api_file_id": "string", "guide_file_id": "string", "guide_file_id_en": "string", "port": 0, "host": "string", "protocol": "string", "userId": "string"} ] } | 
删除平台服务能力 | DELETE | /mec/developer/v1/system/capability | { “userId”: “string”, "groupId": "string", } | true | 

## Slide 37
数据库设计
CREATE TABLE tbl_host_log (
log_id varchar(50) NOT NULL, --日志ID
host_ip varchar(50) NOT NULL, --沙箱IP
user_name varchar(50) DEFAULT NULL, --用户名
user_id varchar(50) DEFAULT NULL, --用户ID
project_id varchar(50) DEFAULT NULL, --项目ID
project_name varchar(50) DEFAULT NULL, --项目名
app_instances_id varchar(50) DEFAULT NULL, --实例化ID
deploy_time varchar(50) DEFAULT NULL, --使用时间
status varchar(50) NOT NULL, --状态
operation varchar(50) NOT NULL, --操作（instantiate/terminate）
CONSTRAINT tbl_host_log _pkey PRIMARY KEY (log_id)
);
CREATE TABLE tbl_project_image (
id varchar(50) NOT NULL, --ID
pod_name varchar(50) DEFAULT NULL, --pod名字
pod_containers text NOT NULL, --容器信息
projectId varchar(50) NOT NULL, --项目ID
svc_type integer DEFAULT NULL, --service类型
svc_port integer DEFAULT NULL, --端口
svc_node_port integer DEFAULT NULL, --外部端口
CONSTRAINT tbl_project_image PRIMARY KEY (id)
);

## Slide 38
人员
张海龙
贺龙飞
陈辉
周文敬
蔡舒豪
邹玲莉
孙友伟